青海省公路水运建设工程

安全生产费用管理办法

（征求意见稿）

第一条 为保障我省公路水运建设工程施工企业安全生产资产投入，建立公路水运工程安全生产投入长效机制，维护企业职工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律法规，结合实际，制定本办法。

第二条 凡在本省行政区域内从事普通国省干线公路、水运工程的新建、改建、扩建以及维修、加固等建设项目的建设工程施工企业安全生产费用提取和使用适用本办法。从事农村公路建设项目的建设工程安全生产费用提取和使用参照本办法执行。

第三条 本办法所称公路水运建设工程安全生产费用（以下简称“安全生产费用”）是指公路水运建设施工企业按照有关规定和标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进工程项目安全生产条件的资金。

第四条  安全生产费用按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理。

第五条 公路、水运工程安全生产费用应以招标控制价所包含的全部建筑安装工程费用为计算基数（工程量清单第100章至第700章费用之和）计提，提取标准不得低于1.5％，其中：房屋建筑工程为3%；特长隧道、特大桥及大跨径桥梁等具有高技术难度的分部分项工程，安全费在原有基础上可提高0.5%。现行标准若有变更，按变更后的相关标准计提。相关公路水运附属设施，国家和省对于其安全生产费用的计提比例另有规定的，从其规定。

第六条 施工单位在投标时，应当在保证安全生产费用总额同招标文件一致的前提下，按照招标文件要求分别对安全生产费用项目清单进行报价。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。

第七条 建设单位在公路水运建设工程招标时，应当分别确定各合同段所需的安全生产费用，以总额价形式单列安全生产费用项目清单作为固定报价，不作为竞争性报价，并分别包含在招标控制价和投标报价中。

建设单位对工程项目的安全防护、安全设施、安全施工有特殊要求需增加安全生产费用的，应当在招标文件中予以明确，并在安全生产费用项目清单中增列相应项目及费用。

第八条 安全生产费用应当按照有关规定在以下范围内使用，具体使用范围和清单详见附件。

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）。

（二）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。

（三）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。

（九）安全生产责任保险支出。

（十）与安全生产直接相关的其他支出。

第九条 施工单位在投标报价的工程定额清单中已明确与安全生产有关的费用，不再重复计量，按正常工程费用渠道列支和管理。以下内容不再列入安全生产费用的范围：

（一）施工单位为施工人员办理的团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用。

（二）施工单位为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用。

（三）按照 “ 三同时” 要求，初期投入的安全设施费用。

（四）除建设单位与监理单位共同认定外，施工现场与外界的隔离、围挡设施费用以及为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用。

（五）爆破作业及穿越村镇、公路、河流、地线管线的施工现场进行防护、隔离等设施费用。

（六）按正常施工作业所设置的基坑围护、防失稳支撑、支架、排桩挡板、安全用电等设备费用。

（七）工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需要费用。

（八）合同工程量清单中已经单列或包含在100章内的与安全生产有关的其他费用。

（九）建设单位和监理单位共同认定的其他不列入安全生产费用支出的费用。

第十条 建设单位和施工单位应当在合同文件中明确安全生产费用的工程量清单、总额或比例、计量支付方式与时限、使用要求、调整方式等条款。

第十一条 安全生产费用实行专款专用，任何单位或个人不得挪用或挤占。项目监理、施工单位应当建立健全工程项目安全生产费用管理、提取和使用制度，明确安全生产费用管理、提取和使用的程序、职责及权限，按规定使用安全生产费用。

第十二条 安全生产费用的计量支付

（一）施工单位应根据工程进度和生产需要，制定安全生产费用年度使用计划，并根据年度计划安排，编制逐月的安全生产费用使用报表（按项目清单，附相关凭证）。

（二）建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。

总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。

安全生产费用总额包干应根据工程进度逐月计量，现场计量、分期支付。按照施工单位申报、监理单位审查、建设单位审批支付的程序与工程计量价款同时进行。

第十三条 施工单位应设立安全生产费用使用台账，健全安全生产费用痕迹管理资料台账，严格管理流程，确保安全生产费用落实到位、经费使用合法合规。

第十四条 工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施管理。发现施工单位未落实安全生产费用或者施工现场存在安全隐患需要加大安全生产费用投入的，应当要求施工单位整改；施工单位拒不改正的，监理单位应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向建设单位报告。同时跟踪督促施工单位实施应当满足安全生产条件所需的资金投入。

第十五条 工程实行总承包的，总承包单位依法将工程分包给其他单位的，总承包单位应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施、分包工程安全生产费用及支付等条款。采用总包单位统一计取安全生产费用的，应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第十六条 建设单位应当将项目安全生产费用管理纳入合同、信用、审计管理范畴，定期对施工单位的安全生产费用使用情况进行专项监督检查，每年不少于2次。

第十七条 建设单位应当及时、足额支付安全生产费用。施工单位未按要求落实安全生产措施或安全生产费用实际投入少于投标报价时，余额部分应当不予支付，建设单位可以责令暂停施工或者暂停支付工程价款，同时暂停监理单位的同比例工程监理费用。

第十八条 省交通运输主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查。企业未按本办法提取和使用安全生产费用的，由省交通运输主管部门责令建设单位限期整改，并依照相关法律法规进行处理、处罚。

第十九条 建设单位应当按照相关规定及时受理对公路水运建设工程安全生产费用不按规定提取、支付以及挪用挤占安全生产费用的行为检举、控告和投诉，并督促落实。

第二十条 各建设单位应根据本办法制定监管细则。

第二十一条 本办法自2023年 月 日起施行。青海省交通运输厅于2018年9月17日发布的《青海省公路水运建设工程安全生产费用管理办法》（青交安〔2018〕262号）同时废止。

附件

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备费用支出 | ①施工现场安全防护费。安全防护设施包括：临边、临口、临水等危险部位防坠、防滑、防溺水等设施：高处作业或交叉作业防护防止物体、人员坠落而设的安全网、棚，临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出。 ②警示、照明等灯具费。警示、照明等灯具包括：施工车辆、船舶、机械、构造物的警示灯、危险报警闪光灯、施工区域内夜间警示灯、照明灯等灯具。 ③警示标志、标牌费。警示标志、标牌：各类警告、提醒、指示等。 ④安全用电防护费。安全用电防护设施包括：各种用电专用开关、室外使用的开关、防水电箱、高压安全用具、漏电保护等设施。 ⑤施工现场围护费。施工现场围护设施包括：改扩建工程施工围挡：施工现场高压电塔、杆围护；施工现场光缆围护等。对施工围挡有特殊要求路段的围挡费用不在此列。 ⑥其他安全防护设备与设施费。其他安全防护设备与设施的完善、改造和维护等费用。 | 现场计量、 按实支付 |
| 二 | 配备、维护、保养必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出以及应急演练费用支出 | ①应急救援器材与设备的配备（或租赁）、维护、保养费，器材及设备包括：灭火器、消防斧等小型消防器材；急救箱、急救药品、救生衣、救生圈、应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备。救生船、消防车、救护车等大型专业救援设备所发生的相关费用不在此列。 | 现场计量、 按实支付 |
|  |  | ②应急演练费。由建设单位或施工单位依据应急预案，模拟应对突发事件组织的应急救援活动中，应由施工单位自行负责的全部费用。 | 总额包干、 按实支付 |
| 三 | 对重大风险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监控、监管和整改费用支出 | ①重大风险源和事故隐患评估费。由建设单位、相关行政主管部门组织的或者施工单位委托专业安全评估单位对项目有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、评估所发生的相关费用。 ②重大风险源监控费。对项目重大风险源进行日常监控所发生的相关费用。施工监控不在此列。 ③重大事故隐患整改费。根据建设单位、相关行政主管部门或者专业安全评估单位出具的评估报告，对重大事故隐患进行整改所发生的相关费用。 ④炸药、雷管、危化品的储存、使用、防护费用。 | 总额包干、 分期支付 |

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用支出 | ①日常安全检查费。施工单位专职安全员日常安全巡视所发生的车辆与相关器材使用费，车辆与器材的购置费用不在此列。 ②专项安全检查费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全检查所支付的相关费用。 ③安全生产评价费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目专项施工方案、风险评估进行讨论、论证、评估、评价所支付的相关费用，不包括新建、改建、扩建项目安全评价。 ④安全生产咨询、风险评估费。施工单位就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用。按规定开展施工安全风险评估管理费用。 ⑤安全生产标准化建设费。施工单位按照有关规定或者建设单位指定开展安全生产方面的标准化建设费用包含“平安工地”建设。 | 总额包干、 分期支付 |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品费用支出 | ①安全防护物品配备费。施工单位根据有 关规定在日常施工中必须配备的安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等安全防护物品的购置费用。 ②安全防护物品更新费。施工单位对安全防护物品的正常损耗进行必要补充所产生的费用。 | 现场计量、 按实支付 |
| 六 | 安全生产宣传、教育、培训费用支出 | ①“ 三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用。 ②安全生产宣传费。包括制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用。 ③安全生产教育培训费。包括施工单位对施工人员进行安全技术交底、安全操作规范培训、安全知识教育等支出的课时费；购置、编印安全生产书籍、刊物、影像费用；安全知识竞赛、技能竞赛，安全专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用；配备给专职安全人员使用的相机、电脑等物品费用。 | 总额包干、 分期支付 |

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 | 安全生产适用 的新技术、新 标准、新工艺、 新装备的应用 推广费用支出 | ①增设隧道门禁系统，隧道内风险控制监控系统，桥梁作业面远程监控系统等所发生的相关费用。 ②应用科技信息平台，使用“ 互联网+安全”管 理系统等所发生的相关费用。 | 总额包干、 分期支付 |
| 八 | 安全设施及特 种设备检测检 验费用支出 | ①安全设施检测检验费。施工单位对拟投入本项目的安全设施送交或邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 ②特种设备检测检验。施工单位根据有关规定对拟投入本项目以的特种设备邀请具有相关资质的检车检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 ③特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验费，设备维修养护费用。 | 现场计量、 按实支付 |
| 九 | 其他安全生产 费用支出 | ①办公用品费。专职安全员办公用计算机、照相器材等办公必须的设备配备费用。 ②雇工费。为保障施工安全，对施工现场进出口部位进行交通管制而雇佣交通协管员进行看护所支出的人工费用。 ③其他费用。招投标时不可预见的，在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在安全生产费用中列支的其他与安全生产直接相关的费用。 ④安全生产奖励费用。发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，“平安工地”考核奖励以及安全生产工作先进个人、集体的 奖励。 ⑤建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。 | 现场计量、 按实支付 |